Gerenciamento do projeto Grupo 1 – PI

# São Paulo Tech School Eduardo Begattini – 03221008 Erika Rocha – 03221023 Gabriel Medeiros – 03221012 Gustavo Gonçalves – 03221046 Mariana Martins – 03221061 Patrick Passos - 03221054

## Cronograma do Projeto

### Projeto de Pesquisa e Inovação

Empresa: REC

Projeto: Take One | Monitoração do Cinema

Segmento: Mercado AudioVisual

Meta: Monitorar o sistema operacional dos Totens / Controle Financeiro / Análises e Relatórios / Estoque e Inventário (Informações sobre Salas) / Controle de Funcionários

Pesquisa de campo: Entendimento do negócio:

- Como podemos... ajudar o suporte a analisar o funcionamento das máquinas?

Boas práticas de manuseio de Totens para manter o pleno funcionamento do hardware.

- Como podemos... ajudar a deixar o atendimento mais rápido no caixa ou totem?

Praticidade por decisão do público.

- Como podemos... ajudar o gerente ver quem não está trabalhando?

Log de Acesso para o acesso do gerente, permitindo visualizar quem está utilizando o sistema.

### Roteiro

| ### Concepção | ### É durante a fase inicial de um projeto que se busca ter uma visão geral das tarefas e dos trabalhos que nela estão envolvidos. |
| --- | --- |
| ### Planejamento | ### Na etapa de planejamento é importante modelar como irá ser designado cada componente/recurso do projeto em alto nível de detalhes. |
| ### Desenvolvimento | ### Etapa de foco para executar o que foi planejado, acompanhar as atividades, ter monitoramento e controle dos recursos de forma consciente. |
| ### Teste | ### Etapa de testar a aplicação para verificar possíveis falhas, bugs e má excelência operacional. |
| ### Deploy | ### Subir a aplicação de ambiente de desenvolvimento para ambiente de produção. |
| ### Encerramento | ### Finalização do projeto |

#### vISÃO DE HABILIDADES:

| Nome | Habilidade Forte | Desafio |
| --- | --- | --- |
| Eduardo | Visão de negócios | Apresentação, Lado Técnico |
| Gabriel | Banco de dados | Apresentação, Lado Técnico |
| Erika | Visão de negócios | Liderança, Lado Técnico |
| Mariana | Participação | Liderança, Lado Técnico |
| Patrick | Solução de problemas | Participação |
| Gustavo | Visão sistêmica | Orquestração |

#### objetivos e regras:

| #### Objetivos: #### Aprendizados; #### Compartilhar Conhecimento; #### Transparência; #### Profissionalismo; #### Comprometimento; #### Empenho; #### Empatia; #### Inovação Consciente; | #### Regras: #### Daily semanal; #### Reuniões de Planejamento, Retrospectiva; #### Feedback; #### Rodízios de Funções; #### Atas de Reuniões. |
| --- | --- |

#### eSCOPO DO PROJETO

Aplicação cliente e Web para o monitoramento de componentes de hardware / sistemas operacionais, utilizando os conceitos do ITIL de Monitoramento de Serviços, Gestão de Incidentes e Gestão de Problemas.

- Aplicação Cliente e Web;

- Monitoramento de componentes de hardware e Sistemas operacionais;

- Utilizar conceitos do ITIL de monitoramento de Serviços, Gestão de Incidentes e Gestão de Problemas.

#### CRONOGRAMA de entregaveis:

| #### sprint 1 | #### sprint 2 | #### sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| #### Planejamento + ef | #### ef + pROTOTIPOS + DESENVOLVIMENTO | #### dESENVOLVIMENTO + FINAL DO SEMESTRE |
| #### Metodologia | #### cONTROLE DE EXECUÇÃO | #### CONTROLE DE EXECUÇÃO |
| #### pesquisar | #### METODOLOGIA | #### TECNICAS DE APRESENTAÇÃO |
| #### ideação | #### ESPECIFICAÇÃO TECNICA | #### APRESENTAÇÃO |
| #### especificação FUNCIONAL |  | #### AVALIAÇÕES INTEGRADAS |

#### RODÍZIO DE FUNÇÕES:

| Rodízio de Funções |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Função | Scrum Master | Product Owner | Reporte à | Sprint |
| SPRINT 1 - 05/09/2022 |  |  |  |  |  |
| Eduardo | Front-End | Semana 3 | - | Erika | SP1 |
| Erika | Front-End | - | Semana 1 | Gustavo | SP1 |
| Gabriel | Back-End | Semana 4 | Semana 2 | Mariana | SP1 |
| Gustavo | Doc/Full Stack | Semana 1 | - | Todos | SP1 |
| Mariana | Back-End | Semana 2 | - | Gustavo | SP1 |
| Patrick | Full Stack | - | Semana 3 | Gustavo | SP1 |
| SPRINT 2 - 17/10/2022 |  |  |  |  |  |
| Eduardo | Back-End | Semana 5 | Semana 1 | Erika | SP2 |
| Erika | Full Stack | Semana 2 | Semana 4 | Gustavo | SP2 |
| Gabriel | Full Stack | Semana 3 | - | Mariana | SP2 |
| Gustavo | Doc/Full Stack | - | Semana 3 | Todos | SP2 |
| Mariana | Full Stack | Semana 4 | Semana 2 | Gustavo | SP2 |
| Patrick | Back-End | Semana 1 | - | Gustavo | SP2 |
| SPRINT 3 - 05/12/2022 |  |  |  |  |  |
| Eduardo | Full Stack | Semana 5 | Semana 3 | Erika | SP3 |
| Erika | Full Stack | Semana 6 | Semana 2 | Gustavo | SP3 |
| Gabriel | Full Stack | Semana 4 | Semana 1 | Mariana | SP3 |
| Gustavo | Doc/Full Stack | Semana 1 | Semana 5 | Todos | SP3 |
| Mariana | Full Stack | Semana 2 | - | Gustavo | SP3 |
| Patrick | Full Stack | Semana 3 | Semana 4 | Gustavo | SP3 |

#### Gestão de ENTREGAVEIS/REQUISITOS

Backlog sprint 1:

| Product Backlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Classificação | Prioridade | Responsavel | Sprint |
| Proto-Persona | Essencial | Alta | Eduardo | SP1 |
| Historias de Usuario | Essencial | Alta | Eduardo | SP1 |
| Simulador TCO | Desejavel | Baixa | Eduardo | SP1 |
| Capturas de Dados (Python) | Essencial | Alta | Gabriel | SP1 |
| Diagrama de BD | Essencial | Alta | Gabriel | SP1 |
| GitHub | Essencial | Média | Gustavo | SP1 |
| Requisitos | Essencial | Alta | Gustavo | SP1 |
| Manual de Manuseio do Totem | Desejavel | Media | Gustavo | SP1 |
| Ambiente Azure | Essencial | Alta | Patrick | SP1 |
| Cliente Linux | Essencial | Alta | Patrick | SP1 |
| Telas de Cadastro | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | SP1 |
| Site Estatico Institucional | Essencial | Alta | Time Erika / Time Mari | SP1 |
| Gravação de dados em tempo real | Essencial | Alta | Time Mari / Gabriel | SP1 |
| Mapeamento de totens | Desejavel | Media | Time Mari / Gabriel | SP1 |
| Definição do Negocio | Essencial | Alta | Todos | SP1 |
| Ferramenta de Gestão - Planner | Essencial | Média | Todos | SP1 |
| Inovação | Desejavel | Média | Todos | SP1 |
| Mini Projeto Individual (Console Kotlin) | Essencial | Alta | Todos | SP1 |
| Pesquisa de Campo | Essencial | Alta | Todos | SP1 |
| Tema Geral do Projeto | Essencial | Alta | Todos | SP1 |

#### PROTO-Personas

- Perfil Gestor – Gerencia:

- Quem? Fernando Brandão – “Sou um gerente de TI e quero monitorar o hardware dos totens para melhor performance”

- Palavras/frases que definem a persona:

Exigente;

Amplo conhecimento em tecnologia;

Participativo;

Pratico;

Organizado;

Pontual;

Responsável;

Proativo.

- Dores e Necessidades:

Visualização do funcionamento do hardware distribuído;

Prejuizo financeiro;

Cobrança e reclamação;

Tempo;

Falta de informação e visualização;

Garantia dos processos.

- Perfil Operacional – Analista de TI:

- Quem? Monitora – “Sou um analista e gostaria de ter acesso a informações do sistema para monitorar o desempenho dos componentes de forma centralizada, dessa forma, conseguindo garantir o bom funcionamento”

- Palavras/frases que definem a persona:

Observador;

Conhecimento em analise;

Pratico;

Conhecimento de infraestrutura de tecnologia;

Visão sistêmica;

Atencioso;

Responsável;

Preocupado;

Proativo.

- Dores e Necessidades:

Garantir o pleno funcionamento de maquinas;

Falta de informação para manuseio das maquinas;

Retorno de eventos de processos bem definidos;

Informação para composição de manutenção;

Cobrança;

Praticidade;

Funcionamento dos processos;

Problema no funcionamento do Totem em dias de jogos;

Boas praticas de funcionamento de hardware.